УТВЕРЖДЕН

приказом  заведующего МДОБУ

«Медведевский детский сад №3

«Золотой ключик»

_________ И.А. Высокова

от «01» февраля 2019 г  № 23-ОД

«Дорожная карта»

МДОБУ «Медведевский детский сад №3 «Золотой ключик»

по повышению значений показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг

в МДОБУ «Медведевский детский сад №3 «Золотой ключик»

на 2019–2031 годы

I. Общие положения

«Дорожная карта» разработана муниципальным дошкольным образовательным бюджетным учреждением «Медведевский детский сад №3 «Золотой ключик» в целях реализации п.1 ч.4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и направлена на повышение значений показателей доступности ОУ для инвалидов и маломобильных групп населения.

Задачами «дорожной карты» являются:

- создание для инвалидов и маломобильных групп населения равных возможностей доступа в МДОБУ «Медведевский детский сад №3 «Золотой ключик»;

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов;

- проведение обследования и конкретизирования паспортизации, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- оснащение МДОБУ «Медведевский детский сад №3 «Золотой ключик» приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов;

- проведение обучения работников ОУ, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.

Мероприятия по достижению целей доступности для инвалидов объектов и услуг:

- совершенствование нормативной правовой базы;

- обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним).

- создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования инвалидов.

II. Характеристика проблемы в сфере обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к ОУ и услугам и прогноз развития ситуации с учетом реализации мероприятий

Федеральным законом от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» предусмотрено соблюдение с 01.01.2016 года условий доступности для детей - инвалидов объектов образования, оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению образовательных услуг на равнее с другими. В настоящее время наблюдается разрыв между реальным состоянием ресурсной базы МДОБУ оказывающего образовательные услуги и сформировавшейся потребностью эффективной реализации индивидуальных программ реабилитации детей – инвалидов, включая инклюзивное образование.

С 2015 года начато проведение мероприятий, направленных на формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в ОУ:

- выполнена контрастная маркировка верхней и нижней ступени лестничного марша (жёлтая);

- установлены знаки для слабовидящих на входных дверях; назначены ответственные лица по сопровождению инвалидов; проведены инструктажи с сотрудниками, предоставляющими услуги по доступности с ОВЗ.

- ведется работа по созданию страницы на сайте ДОУ «Образование детей с ограниченными возможностями здоровья».

Реализация «дорожной карты» предполагает модернизацию и дооборудование ОУ с учетом требований доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья и направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

Сроки реализации «дорожной карты»: 2019-2030 годы.

III. Прогнозные показатели доступности для инвалидов объектов и услуг

| № | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
| 1. | Доля детей-инвалидов от 1,5 до 5 лет, охваченных дошкольным образованием от общего числа детей-инвалидов данного возраста (%) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1/10 |  | 1/100 | Старший воспитатель воспитатели специалисты ДОУ |
| 2. | Удельный вес детей-инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в ОУ от общей численности обучающихся инвалидов (%) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1/10 |  | 1/100 | Старший воспитатель воспитатели специалисты ДОУ |
| 3. | Удельный вес детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в ОУ (%) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1/100 |  | 1/100 | Старший воспитатель воспитатели специалисты ДОУ |
| 4. | Доля детей-инвалидов, охваченных услугами дополнительного образования, от общего числа детей-инвалидов (%) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1/10 |  | 1/100 | Старший воспитатель воспитатели специалисты ДОУ |
| 5. | Доля педагогических работников ОУ, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам (%) | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | Заведующий ДОУ |
| 7. | Удельный вес услуг в ОУ, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг в ОУ (%) | % | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1/100 | 1/100 | Заведующий ДОУ |
| 8. | Удельный вес услуг в ОУ, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в ОУ (%) | % | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1/100 | 1/100 | Заведующий ДОУ |

IV. План мероприятий «Дорожной карты»

| № | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия |  | Ответственные исполнители |  | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уточнение и конкретизация паспорта доступности ОУ | Приказ УО |  | Заведующий |  | июнь 2019 | Уточненный паспорт доступности учреждения |
| 2 | Изучение законодательства РФ в области обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг. | Нормативные акты РФ |  | Заведующий Старший воспитатель |  | постоянно | Владение нормативной базой |
| 3 | Внесение изменений при необходимости в штатное расписание с целью привлечения узких специалистов по работе с лицами ОВЗ и инвалидами. | Приказ ДОУ |  | Заведующий |  | 2019-2021 | Повышение доступности обучения лиц с ОВЗ и инвалидов |
| 4 | Размещение и обновление информации на официальном сайте ОУ введения и реализации ОВЗ в ДОУ. | Приказ ДОУ |  | Модератор сайта |  | постоянно | Повышение доступности обучения лиц с ОВЗ и инвалидов |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.Приобретение телескопических пандусов. 2.Установка поручней. 3.Установка кнопки вызова персонала. | Договора, сметы, акты выполненных работ, сертификаты |  | Заведующий Завхоз |  | При наличии финансиро вания 2019-2031 | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги |
| 2 | Установка информационных табло, световой и тактильной информации-знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне: - вывеска с наименованием объекта - доступность для инвалидов всех категорий - направление движения, поворот; - вход в помещение; | Договора, сметы, акты выполненных работ, сертификаты |  | Заведующий Завхоз |  | При наличии финансиро вания 2019-2031 | Создание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность и качество образования инвалидов и лиц с ОВЗ, независимо от места их проживания |
| 3 | 1.Реконструкция санитарно-гигиенических помещений. 2.Реконструкция ширины дверных проемов. 3.Оборудование раздвижных дверей. | Договора, сметы, акты выполненных работ, сертификаты |  | Заведующий Завхоз |  | При наличии финансиро вания 2019-2031 | Создание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность и качество образования инвалидов и лиц с ОВЗ, независимо от места их проживания |
| 4 | Выделение и обустройство автостоянки для инвалидов, нанесение разметки на территории стоянки. | Договора, сметы, акты выполненных работ, сертификаты |  | Заведующий |  | При наличии финансиро вания 2019-2031 | Создание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность и качество образования инвалидов и лиц с ОВЗ, независимо от места их проживания |
| 5 | Сотрудничество с Обществом инвалидов. | Договор |  | Заведующий |  | постоянно | Позитивное отношение субъектов образовательного процесса к проблеме обеспечения доступности профессионального образования лиц с ОВЗ и инвалидами |
| 6 | Приобретение сменных кресел-колясок | Договора, сметы, акты выполненных работ, сертификаты |  | Заведующий |  | При наличии финансиро вания 2019-2031 | Создание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность и качество образования инвалидов и лиц с ОВЗ, независимо от места их проживания |
| 8 | Сотрудничество со СМИ, пропаганда идей милосердия, благотворительности, гуманного отношения к инвалидам. Размещение информации об оказании услуг образовательным учреждением. | Договор |  | Заведующий Старший воспитатель |  | постоянно | Позитивное отношение субъектов образовательного процесса к проблеме обеспечения доступности профессионального образования ЛОВЗ и инвалидами |
| Раздел III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ежегодное инструктирование сотрудников. |  | Приказ ДОУ |  | Заведующий | ежегодно | Увеличение доли проинструктированных сотрудников |
| 2 | Организация методической работы с педагогами, работающими с инвалидами. |  | Приказ ДОУ, план методической работы |  | Старший воспитатель | 2019-2031 | Повышение компетентности педагогических работников по проблеме обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ |
| 3 | Участие ответственных лиц по работе с инвалидами и педагогов в семинарах, конференциях курсах повышения квалификации и других мероприятиях по проблемам инвалидов. |  | План повышения квалификации педагогических и руководящих работников Приказы ДОУ |  | ст. воспитатель | 2019-2031 | Повышение компетентности педагогических работников по проблеме обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ |