Утверждено

приказом Отдела образования

администрации Новоторъяльского муниципального района

Республики Марий Эл

от 03 октября 2022 г. № 121

План деятельности муниципального штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта здания МБОУ «Новоторъяльская СОШ»

| № п/п | Наименование мероприятия и его формат (выезд в ОО, форум, совещание, прочее) | Дата проведения (месяц) | Ответственный от Отдела образования и администрации Новоторъяльского муниципального района | Ответственный от муниципального штаба родительского общественного контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общественный контроль за комфортностью среды в образовательных организациях |
| 1.1. | Выезд на объект капитального ремонта | Март 2023 г. Апрель 2023 г. Май 2023 г. Июнь 2023 г. Июль 2023 г. Август 2023 г. Сентябрь 2023 г. | Османов А.Г. | Воронцов А.М. |
| Общественный контроль за ходом модернизации образовательной среды |
| 2.1. | День открытых дверей МБОУ «Новоторъяльская СОШ» | Сентябрь 2023 г. | Османов А.Г. | Воронцов А.М. |
| Общественный контроль за оснащением образовательной организации необходимым оборудованием |
| 3.1. | Рабочая встреча. Проверка учебников и учебных пособий на предмет ветхости и дефектности. Оснащение кабинетов мебелью. | Октябрь 2023 г. | Логвинова Л.В. | Якимова Н.В. |
| Общественный контроль за содержанием и организацией просветительской деятельности |
| 4.1. | Общешкольное родительское собрание | Февраль 2023 г. | Петухова Н.М. | Воронцов А.М. |
| 4.2. | Работа «Горячей линии» для родителей (законных представителей) | 2023 г. | Новикова М.А. | Еросланова О.И. |
| Общественный контроль по приемке дизайнерских и иных решений в рамках проведения капитального ремонт |
| 5.1. | Выход на объект капитального ремонта | Март 2023 г. Апрель 2023 г. Май 2023 г. Июнь 2023 г. Июль 2023 г. Август 2023 г. Сентябрь 2023 г. | Османов А.Г. | Члены Штаба |

План деятельности муниципального штаба родительского контроля

| № п/п | Тематика вопроса | Период проведения |
| --- | --- | --- |
|  | Региональный проект, направленный на реализацию мероприятий по Модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы РФ «Развитие образования» | ( квартал 2023 года |
|  | Обсуждение и согласование дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта МБОУ «Новоторъяльская СОШ» | ( квартал 2023 года |
|  | Капитальный ремонт здания МБОУ «Новоторъяльская СОШ» | (( квартал 2023 года |
|  | О ходе реализации мероприятий по Модернизации школьных систем образования | ((( квартал 2023 года |
|  | Об итогах реализации национального проекта, направленного на реализацию мероприятий по Модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы РФ «Развитие образования» за 2023 год | (V квартал 2023 года |