

 **Пояснительная записка**

1. **Общее описание «дорожной карты»**

«Дорожная карта» разработана муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Новоторъяльский детский сад «Улыбка» ( далее- МБДОУ) в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и направлена на повышение значений показателей доступности ОУ для инвалидов и маломобильных групп населения.

 Целями «дорожной карты» являются:

* создание для инвалидов и маломобильных групп населения равных возможностей доступа в МБДОУ;
* установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов;
* проведение обследования и паспортизации, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
* оснащение МБДОУ приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов;
* проведение обучения работников ОУ, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.

 Мероприятия по достижению целей доступности для инвалидов объектов и услуг:

* совершенствование нормативной правовой базы;
* обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним).
* создание универсальной безбаръерной среды для инклюзивного образования инвалидов.

**2. Характеристика проблемы в сфере обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к ОУ и услугам и прогноз развития ситуации с учетом реализации мероприятий**

Федеральным законом от 01.12.2014 года №419 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» предусмотрено соблюдение с 01.01.2016 года условий доступности для детей - инвалидов объектов образования, оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению образовательных услуг наравне с другими.

В настоящее время наблюдается разрыв между реальным состоянием ресурсной базы МБДОУ, оказывающего образовательные услуги, и сформировавшейся потребностью эффективной реализации индивидуальных программ реабилитации детей – инвалидов, включая инклюзивное образование.

С 2014 года начато проведение мероприятий, направленных на формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в ОУ: выполнена контрастная маркировка верхней и нижней ступени лестничного марша (жёлтая) ; установлен звонок для вызова помощника на входной двери со знаком для слабовидящих; установлены знаки для слабовидящих на входных дверях; назначены ответственные лица по сопровождению инвалидов; проведены инструктажи с сотрудниками, предоставляющими услуги по доступности с ОВЗ; создан раздел на сайте ДОУ - «Условия организации обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью».

Реализация «дорожной карты» предполагает модернизацию и дооборудование ОУ с учетом требований доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья и направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

 Сроки реализации «дорожной карты»: 2017-2027 годы.

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования, преодолеть социальную разобщенность. Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2027 году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования.

**Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг**

**в МБДОУ «Новоторъяльский детский сад «Улыбка»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей доступности для инвалидов | Значения показателей | Должностное лицо, ответственное за достижение запланированных показателей доступности объектов и услуг | Примечания |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| **1.** | **Территория, прилегающая к зданию (участок):** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | Выравнивание прилегающей территории |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Заведующий  | При наличии бюджетных ассигнований |
| **1.2** | Установка поручней с двух сторон лестничного прохода наружной лестницы с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р51261 |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | Заведующий  | При наличии бюджетных ассигнований |
| **1.3** | Оборудование наружной лестницы пандусом |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | Заведующий  | При наличии бюджетных ассигнований |
| **2.** | **Вход в здание:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Звонок у входной двери перенести на высоту не более 1,2 м | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завхоз |  |
| 2.2 | Края дверного полотна и ручки двери окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Завхоз  |  |
| 2.3 | Установка информационных табло, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне : - вывеска с наименованием объекта  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Заведующий | При наличии бюджетных ассигнований |
| 2.4 | Закреплениегрязезащитного покрытия пола |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завхоз |  |
| **3.**  | **Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации):** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.  | Установка перил со второй стороны с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р51261 |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Заведующий | При наличии бюджетных ассигнований |
| 3.2. | Покраска лестничных маршей и площадок в соответствии с Техническим Регламентом. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Завхоз |  |
| 3.3. | Покраска зон «возможной опасности» контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Завхоз |  |
| **4.**  | **Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация помощи сопровождающего при обслуживании с перемещением по маршруту | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Заведующий  |  |
| 4.2 | Размещение информирующих обозначений помещений (рельефных, звуковых, световых обозначений) |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Заведующий | При наличии бюджетных ассигнований |
| **5.**  | **Санитарно-гигиенические помещения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация альтернативной формы обслуживания – сопровождение | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Заведующий  |  |
| 5.2 | Установка поручней, опор, откидных сидений, установка выключателя на высоте 0,8 м от пола, кнопки вызова, переоборудование туалетных комнат в соответствии с нормами СНиП |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | Заведующий | При наличии бюджетных ассигнований |
| **6.** | **Система информации на объекте** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Акустические средства: организация альтернативной формы обслуживания – сопровождение | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Заведующий  |  |

**Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия или который планируется принять | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Раздел 1 .Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры, включая оборудование объекта необходимыми приспособлениями |
| * 1. Совершенствование нормативной правовой базы
 |  |
| 1.1.1 | Проведение обследования и паспортизации ОУ | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; Приказ МБДОУ «Нвоторъяльский детский сад «Улыбка» от 02.09.2016 № 26 | Заведующий  | 4 квартал 2016 года | Утверждение паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг по согласованию с представителем общества инвалидов. Определение объемов работ по обеспечению условий доступности и их финансирования, уточнение базовых значений показателей и сроков выполнения мероприятий. |
| 1.1.2 | Изучение законодательства РФ в области обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг | Нормативные акты РФ | Заведующий Старший воспитатель | Постоянно  | Владение нормативной базой |
| 1.1.3 | Внесение изменений при необходимости в штатное расписание с целью привлечения узких специалистов по работе детьми с ОВЗ и инвалидами, заключение договоров по сетевому сотрудничеству | Приказ ДОУ | Заведующий  | По необходимости | Повышение доступности обучения лиц с ОВЗ и инвалидов |
| 1.1.4 | Размещение и обновление информации на официальном сайте ОУ введения и реализации ОВЗ в ДОУ | Приказ ДОУ | Старший воспитатель | Постоянно  | Повышение доступности обучения лиц с ОВЗ и инвалидов |
| 1.1.5 | Разработка и утверждение дорожной карты по повышению значений показателей доступности для инвалидов | Постановление Правительства РФ от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» | Заведующий  | Январь 2017 | Дорожная карта по повышению значений показателей доступности для инвалидов |
| 1.2 Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры, включая оборудование объекта необходимыми приспособлениями |  |
| 1.2.1 | Реализация мер по обеспечению доступностидля инвалидов объектадо реконструкции, и предоставля­емых на нем услуг (с учетом результатов паспортизации) ( все архитектурные преобразования, приобретение спец.оборудования, учебной литературы и пр.) | Приказы МБДОУ «Новоторъяльский детский сад «Улыбка» | Заведующий  | 2017-2027 гг. | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования |
| 1.2.2 | Проведение реконструкции, модернизации существующего объекта в сфере образования, в котором предоставляются услуги населению, в целях приведения данного объекта в полное соответствие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | Приказы МБДОУ «Новоторъяльский детский сад «Улыбка» | Заведующий  | 2022-2027 гг. | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
|  2.1 Совершенствование материально-технической базы |  |
| 2.1.1 | 1.Приобретение пандусов, специальных покрытий2.Установка поручней | ГП РФ Доступная среда на 2011-2020гг.Договора, сметы, акты выполненных работ, сертификаты | Заведующий, завхоз | При наличии финансирования 2019-2027 гг. | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги |
| 2.2.2 | Установка информационных табло, световой и тактильной информации-знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне : - вывеска с наименованием объекта - доступность для инвалидов всех категорий | ГП РФ Доступная среда на 2011-2020гг.Договора, сметы, акты выполненных работ, сертификаты | Заведующий, завхоз | При наличии финансирования 2019-2027 гг. | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги |
| 2.2.3 | 1.Реконструкция санитарно-гигиенических помещений.2.Реконструкция ширины дверных проемов3.Оборудование раздвижных дверей | ГП РФ Доступная среда на 2011-2020гг.Договора, сметы, акты выполненных работ, сертификаты | Заведующий, завхоз | При наличии финансирования 2019-2027 гг. | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги |
| 2.2.4 | Выделение и обустройство автостоянки для инвалидов, нанесение разметки на территории стоянки | ГП РФ Доступная среда на 2011-2020гг.Договора, сметы, акты выполненных работ, сертификаты | Заведующий, завхоз | При наличии финансирования 2019-2027 гг. | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги |
| 2.2.5 | Сотрудничество с Обществом инвалидов | ГП РФ Доступная среда на 2011-2020гг.Договор | ЗаведующийСтарший воспитатель | Постоянно  | Позитивное отношение субъектов образовательного процесса к проблеме обеспечения доступности профессионального образования ЛОВЗ и инвалидами |
| 2.2 Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |
| 2.2.1 | Ежегодное инструктирование сотрудников | Приказ ДОУ | Заведующий  | Ежегодно  | Увеличение доли проинструктированных сотрудников |
| 2.2.2 | Организация методической работы с педагогами, работающими с инвалидами | План методической работы | Старший воспитатель | Ежегодно  | Повышение компетентности педагогических работников по проблеме обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ |
| 2.2.3 | Участие ответственных лиц по работе с инвалидами и педагогов в семинарах, конференциях курсах повышения квалификации и других мероприятиях по проблемам инвалидов. | План курсов повышения квалификации | Старший воспитатель | Ежегодно  | Повышение компетентности педагогических работников по проблеме обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ |
| 2.2.4 | Обеспечение сопровожденияинвалидов, имеющих стойкиерасстройства функций зрения исамостоятельного передвижения,и оказания им помощи наобъектах в сфере образования | Приказ ДОУ | Заведующий  | Ежегодно  | Увеличение числа работников учреждений (организаций) в сфере образования, на которых административно- распорядительным актом возложены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг |
|  2.3 Мероприятий по организации обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов |  |
| 2.3.1 | Выявление детей-инвалидов с трудностями передвижения, слабовидящих и слабослышащих детей, детей с умственной отсталостью проживающих в районе детского сада | Приказы ДОУ | Старший воспитатель | Ежегодно  | Создание информационной базы по детям с ОВЗ и детям-инвалидам, которые нуждаются в обучении |
| 2.3.2 | Создание консультативного центра | Приказы ОО, ДОУ | Заведующий Старший воспитатель | 2017г. | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги |
| 2.3.3 | Оказание услуг инвалидам: * по месту жительства инвалида;
* с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика на объект в сфере образования;
* с нарушением слуха (слабослышащих) с использованием электронного взаимо-действия и сети Интернет;
* инвалидов с нарушением зрения (слабовидящих) с использованием телефонного взаимодействия ;
* Инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата

  | Приказы учреждения | Заведующий Старший воспитатель | 2020-2027 гг, при наличии финансирования | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги |
| 2.3.4 | Предоставление детям-инвалидам образования по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях | Нормативно-правовая база, приказы учреждения | Заведующий | Ежегодно  | Увеличение числа инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях |
| 2.3.5 | Изучение индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов | План воспитательно-образовательной работы на год | Старший воспитательВоспитатели  | Ежегодно  | Увеличение числа инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях |